# Report 1:

## Durada:

Aquestes setmanes han estat marcades per la irregularitat, la incertesa i el desconcert generat pel COVID 19. De fet, de de la última classe de dijous dia 12 fins dimecres dia 18 no hem fet res. Però ens hem decidit a que el COVID 19 no s’interposi amb la nostra educació i aprofitar aquest temps que tenim de confinament per treballar i dur a terme aquest projecte.

Hem concertat trucades grupals diàries per posar-nos al dia del que hem fet per a motivar-nos i ajudar a solucionar dubtes que sorgeixen, d’aquesta manera esperem poder generar un bon hàbit a l’hora de comunicar l’estat del projecte al mateix temps que superar aquests dies de forma més agradable.

En aquesta pràctica ens hem donat compte de la gran importància que té el pla de treball i el fet de ser conseqüent amb ell, degut a que és molt fàcil perdre el fil i despenjar-se. Per a la següent entrega de pla de treball pensarem objectius més concrets i més passos petits per a arribar als objectius amb els terminis desitjats.

En quan a les reunions amb el professor, aquesta setmana no ens ha calgut, però ho tindrem en compte per si ens cal per a la següent, ja que pot ser molt útil, i moltes gràcies per oferir aquest servei.

Com tenim més temps del que pensàvem, hem decidit no seguir el nostre pla de treball al 100%, és a dir, en comptes de només investigar com han de ser els layouts, hem decidit fer-los completament per aquesta entrega